XJ-2025-9

合江县2025年城市危旧房改造

项目采购

询价文件

采购人：泸州阜阳投资集团有限公司

2025年4月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式	8

第五章 响应文件格式................................................................................................19

第一章 询价公告

泸州阜阳投资集团有限公司就合江县2025年城市危旧房改造项目询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：合江县2025年城市危旧房改造项目询价采购

2、资金来源：自筹

3、采购项目内容及预算资金：控制价423162.56元。

4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力(营业执照、法人身份证复印件加盖公司鲜章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件 （可提供承诺函）

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：建筑工程施工总承包二级及以上或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上（证书复印件加盖公章）

3、其他要求： 具备独立法人资格

4、本项目 （不接受） 联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

□向采购人索取电子文件。

☑其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2025 年 3月29日17 时 00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。

□其他递交方式：         。

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）： 泸州阜阳投资集团有限公司

地 址：合江县符阳街道荔城大道198号

邮 编： 646200

联 系 人： 任先生

联 系 电 话：17721990963

监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心

邮    编： 646200

联 系 人： 苏女士

联系电话： 0830-5135885

- 询价须知

询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：泸州阜阳投资集团有限公司 地址：合江县符阳街道荔城大道198号 |
| 2 | 采购项目名称 | 合江县2025年城市危旧房改造项目询价采购 |
| 3 | 资金来源 | 争取上级资金及企业自筹，已落实。 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 详见合同要求 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他 文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求：建筑工程施工总承包二级及以上或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上 业绩要求：/ 其他要求：/ |
| . 14 | 项目概况： | 合江县2025年城市危旧房改造项目询价采购 |
| 15 | 最高限价 | 暂估总价最高限价423162.56元（大写：肆拾贰万叁仟壹佰陆拾贰元伍角陆分元整）超过最高限价将做废标处理。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确

定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额：中选金额的10%

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

- 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

- 10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。

10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

采购清单

| 序号 | 名称 | 控制价（元） | 开票税率 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合江县2025年城市 危旧房改造项目 | 423162.56元 （详见附件控制价清单） | 增值税专用发票 | 具体实施内容见招标文件 |

备注：

- 价格包含内容:以上价格为包工包料价格(包辅材、包五金件)

- 质保期:2年。

3.质量控制:进场材料，先进行材料报审，经建设单位及监理单位批准后方可使用，做好进场检验工作，所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。该复试的材料及时取样复试，不合格的材料禁止使用。

4.本表工程量仅供参考，最终以现场收方为准。

5.履约保证金总价的10%现金。

6.工程进度款支付:(1)工程进度款按月进度的 80%进行支付。(2)专项验收合格后退还履约保证金。(3)工程完工验收及审计后一个月内甲方向乙方付至工程总价的 97%，剩余 3%作为质保金(2年后无息支付)

第三章 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   泸州阜阳投资集团有限公司

承包人（全称）：                     

一、工程概况

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：38套城市危旧房改造，包含但不限于马街104号及仁家沟巷28号建筑与装饰工程，工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费等，具体以工程量清单为准        。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：_90__天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

身份证号码：                     。

建造师注册号：                     。

安考（B）证号：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书（如果有）；

- 招标文件及其补遗；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在         合江县               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字并盖章之日起    生效。

十三、合同份数

本合同一式      份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

发包人：                     (公章)           承包人：                     (公章)

法定代表人                                   法定代表人

或其委托代理人：           （签字）          或其委托代理人：           （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地址：                                       地址：

邮政编码：                                   邮政编码：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

年         月         日                     年         月         日

第二部分 通用合同条款

以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为准。

### 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

# 1.6 图纸和承包人文件

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：由建设单位组织竣工验收后15天内，向发包人提供竣工图四套，并将施工过程中形成的有关完整资料分类整理装成册，经监理工程师审核后交发包人四套归档。提交的竣工资料和竣工图达到《建设工程文件归档整理规范》（GB/T-2001）及备案制要求。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3日，承包人须与项目现场施工的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买社会保险，施工过程中的一切安全责任由承包人自行负责  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    承包人支付违约金2000元/人/次  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：         经发包人同意     。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：    承包人支付金2000元/人/次                        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：       承包人支付违约金2000元/人/次             。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 本工程包工包料，工程竣工验收合格移交发包人前由承包人负责。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人应在签订合同前，通过银行转账方式向发包人支付履约保证金。

（1）履约保证金＝中标价的10％。

（3）现金交纳方式：承包人的基本履约保证金交纳在发包人的指定账户如下：

开户名：泸州阜阳投资集团有限公司；

开户行：泸州银行合江支行；

账　号：2010900000129416。

履约保证金作为乙方履行合同义务的担保，确保工程质量、工期、安全等符合合同约定。工程竣工验收合格且乙方无违约行为后，甲方在 14 个工作日内无息退还履约保证金。

若乙方在施工过程中出现违约（如工期延误、质量不达标、安全事故等），甲方有权从履约保证金直接扣除乙方应支付的违约金、赔偿金等。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   逾期每日按合同总价的0.5%支付违约金，逾期超过30天的，甲方有权解除合同并索赔损失     。

10.变更

变更按合江县最新的变更管理办法执行。

变更导致工期延误的，工期相应顺延；变更价款按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及合同约定调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：承包人已充分考虑工程实施过程中约定的人工、材料机械设备价格涨价风险因素及其它风险，并将风险因素已考虑在投标报价中。因缺水、停电等造成的损失包含在报价中，除另行约定的材料价格风险外，综合单价不再调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无预付款               。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  乙方每月25日向甲方提交上月26日至本月25日已完合格工程量报告及付款申请，经甲方审核（15个工作日内完成）确认后，支付当月已完合格工程价款的80%；工程竣工验收合格后，乙方30个工作日内提交竣工结算资料，甲方在60个工作日内完成审核，审核通过后15个工作日内支付至结算总价的97%；结算总价的3%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满2年且无质量问题后28个工作日内无息返还   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   （1）本次已完合格工程价款；（2）变更金额；（3）本次应支付工程价款；（4）工程形象进度照片；（5）业主现场代表和形象进度说明等，未详尽处按规定格式填报；（6）累计支付的工程价款等  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    由乙方负责编制并提供完整资料，不然甲方有权延期付款  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    按合同约定时间支付工程款项，逾期支付时按每日0.03% 计付违约金。

13.竣工验收

13.2.2竣工验收：乙方提前15个工作日提交竣工验收申请及完整资料（含竣工图、质量合格证明、结算报告等）。甲方收到申请后30个工作日内组织住建等部门联合验收，验收不合格的，乙方应在15个工作日内完成整改并重新申请验收。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：    竣工验收合格后 30个工作日内               。

竣工结算申请单应包括的内容：    竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等，发票附件       。

# 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       收到承包人提交的竣工结算申请资料后60个工作日内完成审核     。

发包人完成竣工付款的期限：         竣工结算审核通过后15个工作日内支付至结算总价的97%   。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷责任期终止证书签发后14天内       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（2）发包人完成支付的期限：       在工程竣工验收合格满2年收到承包人竣工结算申请单，经发包人确认无质量问题后28个工作日内无息返还                  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  2年，工程竣工验收合格之日起算   。

# 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的定：    扣留工程总价的3%作为质保金        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      2年，工程竣工验收合格之日起算

。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  12h  。

16. 违约

因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：              逾期支付时按每日0.03% 计付违约金            。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

# 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）工程质量不达标的：由承包人负责返工，返工费用由乙方承担，返工后仍不合格的，甲方有权要求乙方支付合同总价款的10%并委托第三方处理，相关费用由乙方承担。

（2）项目发生安全事故的，由乙方自行承担全部责任及损失，同时按合同总价的10%支付违约金。

（2）违反合同其他约定的   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    按合同总价款的10%计算支付违约金           。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      因承包人违约导致工程出现安全事故、质量问题、工期延误超过30日或其他严重违约行为的，甲方有权解除合同  。

20. 争议解决

# 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      项目所在地               人民法院起诉。

附件4：安全生产合同

安全生产合同

发包人 (全称) ：

承包人 (全称) ：

为在        (项目名称) 总承包合同 (以下简称“总承包合同”) 的实施过程中创 造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本招标人          (以下简称“发包 人”)与承包人           (以下简称“承包人”)特签订安全 生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做

到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职 安全检查人员有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员生产管理人员和具体操 作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和 评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向 到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1％ -3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力 或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全 技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗 操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、 潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。 施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员 都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转 让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护 用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常 处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现 场必须具有相关的安全标志牌。

10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案； 如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其它有关规定， 及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他未尽事宜，按国家、省、地方相关法律法规执行。

五、本合同一式 6 份，发包人执 3 份、承包人执 3份。每份具有同等法律效力。本合同作为总承包合同附件，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签署并盖章后生效。 (本页为签署页)

发包人：                     （公章）  承包人：                      （公章）

法定地址：                             法定地址：

# 法定代表人或其                      法定代表人或其

委托代理人：                 （签字）  委托代理人：                  （签字）

电话：                                 电话：

电子邮箱：                             电子邮箱：

邮政编码：                             邮政编码：

## （项目名称）

## 询

## 价

## 响

## 应

## 文

## 件

## 响应人：                           （盖单位章）

## 日期：     年     月     日

## 目录

- 询价响应函

二、报价清单

## 三、供应商基本情况表

## 四、承诺函

## 五、其他内容

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供清单控制价同比例下浮      %报价。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人：                  (签字)

联系电话：

日期：       年      月      日

二、报价清单

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 开票税率 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合江县2025年城市 危旧房改造项目 | 控制价清单同比例下浮 % | 增值税专用发票 |  |

- 各单项报价不得高于采购清单各单项控制价，超过各单项控制价将作为无效报价。

- 本报价为含税价。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

## 五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。